MEDCLOUD
Plano de Testes de página web institucional

DATA: 01/09/23
INTRODUÇÃO

Este documento tem por propósito delinear a estratégia e abordagem de testes do projeto. O objetivo é identificar os erros e defeitos da página web institucional da MedCloud. Este documento será atualizado a medida que novos requisitos forem identificados.

ESCOPO

O teste será aplicado aos requisitos incluídos no documento de especificação de requisitos presente neste repositório. Serão testados:

- Requisitos de Funcionalidade;
- Requisitos de Desempenho;
- Responsividade do layout da página web.

FEATURES A SEREM TESTADAS

- RF1 – Header da Página de exposição de produtos e serviços
- RF2 – Footer de todas as páginas
- RF3 – Formulários presentes em todas as páginas
- RF4 – Anexo de documento
- RF5 – Header da página de carreiras
- RD1 – Requisito de desempenho armazenamento local no navegador
- RD2 – Requisito de desempenho do código Javascript
- RL1 – Layout da página raiz
- RL2 – Layout da página “Sobre”
- RL3 – Layout da página “Carreiras”

ABORDAGEM

Testes funcionais. Para os testes funcionais será utilizada uma ferramenta de automatização de testes.

Testes de desempenho e layout da página. Será utilizada as ferramentas de desenvolvedor do navegador Google Chrome. Sendo elas o console, a ferramenta de armazenamento e a ferramenta de mudança de dimensões da página. Esta categoria será feita de forma manual

AMBIENTE
Hardware. O teste será feito em uma máquina com processador i7 5ª geração, 16 GB de memória RAM e um SSD de 500 GB de armazenamento.

Software.

Sistema operacional. O sistema operacional que será utilizado será o Linux Ubuntu 23.04.

Ferramentas. O navegador será o Google Chrome versão 116.0.5845.96 e a ferramenta de testes será a Selenium IDE versão extensão do navegador que será usado.

PESSOAS ENVOLVIDAS

Juan Cassius Carneiro Pereira – Criação do plano de testes, dos casos de teste e execução dos testes.

RISCOS E CONTINGÊNCIAS

O principal risco que o plano apresenta é o desconhecimento inicial da ferramenta por parte do testador, o que pode atrasar o andamento do projeto. Outro risco enfrentado é o desconhecimento do processo de QA dentro de uma empresa, para mitigar este risco utilizarei como base para os relatórios a padronização de testes de software internacional, a IEEE–829 de 1998 e um artigo baseado na própria padronização 829, ambos estão no diretório “/docs/refs” do repositório do projeto.

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO

Será considerado como finalizado ao preencher o relatório de resultado no relatório de resultados de testes e bugs.